中国铝业股份有限公司段村矿治水施工项目采购公告

采购编号：CG-ZZ-202510-SCGK-KSK-002

1采购条件

中国铝业股份有限公司段村矿治水施工项目已具备采购条件，资金自筹且已落实。采购人为：中铝中州铝业有限公司生产管控中心。采购人对该项目进行直接采购，直接采购单位为浙江中采建设有限公司渑池分公司，报价方式为现场报价。

2项目概况及采购范围

2.1项目名称：中国铝业股份有限公司段村矿治水施工项目

2.2项目类型：施工

2.3项目概况：因井下涌水，需对巷道注浆、排水系统维护、中段巷道清理及安全出口维修。

2.4项目地点：河南省渑池县仁村乡

2.5主要工作内容及质量标准要求：

2.5.1主要内容：

（1）段村矿矿区内东三标地表积水区修筑排水渠约100米。

（2）段村矿井下390中段61至78线清淤1700米，420中段61至68线清淤650米。

（3）段村矿360中段2-2断面及环形车场进行壁后注浆堵水；段村矿510中段29A斜坡道2-2断面进行壁后注浆堵水。

（4）段村矿510中段、480中段32至37线涌泥清理。

（5）段村矿探水工程措施井（原7#措施井）井筒（标高+519米到+390米）安装梯子间。

（6）段村矿450中段39线、390中段61线石门处防水闸门安装。

（7）段村矿基建中段（300中段、360中段）巷道临时排水系统的运行维护。

2.5.2质量要求：

符合工程技术联系单及井巷工程验收等相关技术方案要求

2.6报价注意事项：无。

2.7其他要求：见合同格式中的相应条款。

2.8工期：自签订生效之日起至2026年3月31日。

3报价人资格要求

3.1中华人民共和国注册登记的，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书；

3.2具备履行合同的能力，包括资质状况，专业、技术资格和能力，资金、设备和其他设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

3.3报价人没有处于被责令停业，报价资格没有被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大质量问题；

3.4在承接类似于本项目的相关业务中，没有出现报价人负主要责任的安全、技术、质量、商务等纠纷，没有产生严重后果，造成重大经济损失，不得在招报价数据库中存在不良记录；

3.5信誉要求：报价人在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn)和国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未列入中铝集团有限公司承包商黑名单。

3.6具备法律、行政法规规定的其他资格条件。

3.7本项目不允许联合体报价。

3.8报价人的安全能力能满足采购文件的要求，包括资质能力、管理能力、人员能力、绩效能力等

4采购报名和采购文件的获取

4.1本项目不收取文件费

4.2 购买采购文件时间：自公告之日起至2025年10月27日12:00（北京时间）

采购文件必须通过联系人获取，未通过联系人获取采购文件的均视为无效采购，取消其报价资格。拟报价人必须将企业营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证（正反面）等传送至联系人后方可取得采购文件（电子版）。

5资格审查方式

本次采购资格审查方式采用资格后审，在评审时由评审委员会对报价人进行资格审查。

6报价文件的递交

6.1 报价文件递交截止时间/报价时间：2025年10月27日14:00（北京时间）。

6.2 报价及评审地点：中铝中州铝业生产管控中心矿山管理科会议室（中州铝业办公楼西保卫部三楼）

7发布公告的媒介

我公司仅在中铝中州铝业有限公司（https://zzly.chinalco.com.cn/）发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

8联系方式

采购人：中铝中州铝业有限公司生产管控中心

地  址：河南省修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司

联系人：王孝立

电  话：0391-3505375        15544395273（加此微信获取采购文件）

电子邮箱：3245396774@qq.com

9购买采购文件款请按如下地址汇款

汇款信息如下（必须是公对公汇款）：

开户名称：中铝中州矿业有限公司

开户行：中国银行焦作山阳支行

银行账号：259865455392

10监督部门：投诉举报部门

中铝中州铝业有限公司：0391-3503580

中国铝业股份有限公司：010-82298446

中国铝业集团有限公司：010-82298683

邮箱：zzlyjw02@126.com