河南省渑池县礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告和开采方案编制项目采购公告

采购编号：CG-ZZ-202511-SCGK-KSK-002

1采购条件

河南省渑池县礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告和开采方案编制项目已具备采购条件，资金自筹且已落实。采购人为：中铝中州铝业有限公司生产管控中心。采购人在中铝集团内部对该项目进行谈判采购，报价方式为现场报价。

2项目概况及采购范围

2.1项目名称：河南省渑池县礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告和开采方案编制项目

2.2项目类型：技术服务

2.3项目概况：我公司2024年6月通过河南省自然资源厅招拍挂，竞拍取得了礼庄寨铝土矿详查权，2024年11月27日取得了探矿权证，证号：T4100002024113041000089，勘查面积为2.5502km2。2024年11月委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制并提交了《河南省渑池县礼庄寨铝土矿勘探实施方案》，2024年12月初评审通过。2025年3月14日与中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司签订了《渑池县礼庄寨铝土矿地质勘查合同》，预计2026年2月勘探报告编制完成并取得省厅评审意见书。

为加快后续相关手续办理，现提前采购礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告和开采方案编制工作。同时为了保证礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告和开采方案内容一致性，现合并采购。

2.4项目地点：河南省三门峡市渑池县

2.5主要工作内容及质量标准要求：

2.5.1主要内容：

按照备案的生产勘探报告以及相关制度规范，以及《河南省自然资源厅关于进一步规范矿产资源勘查方案和开采方案编制评审工作的公告》的编制大纲及相关要求编制、评审备案《礼庄寨铝土矿采矿工程可行性研究报告》、《礼庄寨铝土矿开采方案》。

2.5.2质量要求：

2.5.2.1按照《中华人民共和国矿产资源法》（2025.7.1施行）、《河南省自然资源厅关于进一步规范矿产资源勘查方案和开采方案编制评审工作的公告》（豫自然资公告〔2025〕12 号）、生产勘探报告等文件要求编制，对方案及相关资料的真实性、合规性负全责。

2.5.2.2满足《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《煤矿安全规程》、《爆破安全规程》等有关法律、法规、技术规范规程要求。

2.5.2.3满足自然资源部门、应急管理部门及甲方相关文件要求；

2.5.2.4满足绿色矿山创建要求。

2.6报价注意事项：无。

2.7其他要求：见合同格式中的相应条款。

2.8工期：可行性研究报告：礼庄寨地质勘探报告通过河南省自然资源厅评审后，四个月内完成编制并通过中铝中州铝业有限公司初审，在立项完成后一个月内通过中铝股份评审。

开采方案：在可研通过中铝股份评审后，40日内完成编制并通过河南省自然资源厅评审。

3报价人资格要求

1  中华人民共和国注册登记的，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书，且为中铝集团内部单位；

2  具备履行合同的能力，包括资质状况，专业、技术资格和能力，资金、设备和其他设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

3  报价人没有处于被责令停业，报价资格没有被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大质量问题；

4  信誉要求:报价人在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn)和国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;未列入中铝集团有限公司承包商黑名单；

5  近三年有承担该类方案评审备案的业绩；

6  具备法律、行政法规规定的其他资格条件；

7  本项目不允许联合体报价。

8  报价人的安全能力能满足采购文件的要求，包括资质能力、管理能力、人员能力、绩效能力等。

4采购报名和采购文件的获取

4.1本项目不收取采购文件费。

4.2 购买采购文件时间：自公告之日起至2025年11月20日16:30（北京时间）

采购文件必须通过联系人获取，未通过联系人获取采购文件的均视为无效采购，取消其报价资格。拟报价人必须将企业营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证（正反面）、文件费回执等传送至联系人后方可取得采购文件（电子版）。

5资格审查方式

本次采购资格审查方式采用资格后审，在评审时由评审委员会对报价人进行资格审查。

6报价文件的递交

6.1 报价文件递交截止时间/报价时间：2025年11月21日9:00（北京时间）。

6.2 报价及评审地点：中铝中州铝业生产管控中心矿山管理科会议室（中州铝业办公楼西保卫部三楼）

7发布公告的媒介

我公司仅在中铝中州铝业有限公司（https://zzly.chinalco.com.cn/）发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

8联系方式

采购人：中铝中州铝业有限公司生产管控中心

地  址：河南省修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司

联系人：王孝立

电  话：0391-3505375        15544395273（加此微信获取采购文件）

电子邮箱：3245396774@qq.com

9购买采购文件款请按如下地址汇款

汇款信息如下（必须是公对公汇款）：

开户名称：中铝中州矿业有限公司

开户行：中国银行焦作山阳支行

银行账号：259865455392

10监督部门：投诉举报部门

中铝中州铝业有限公司：0391-3503580

中国铝业股份有限公司：010-82298446

中国铝业集团有限公司：010-82298683

邮箱：zzlyjw02@126.com