中铝中州矿业有限公司宝丰县石板河东铝土矿开采方案及生态修复方案编制项目采购公告

采购编号：CG-ZZ-202609-SCGK-SCJSK-004

1采购条件

中铝中州矿业有限公司宝丰县石板河东铝土矿开采方案及生态修复方案编制项目已具备采购条件，资金自筹且已落实。采购人为：中铝中州铝业有限公司生产管控中心。采购人对该项目进行竞价采购，报价方式为现场报价。

2项目概况及采购范围

2.1项目名称：中铝中州矿业有限公司宝丰县石板河东铝土矿开采方案及生态修复方案编制项目

2.2项目类型：技术服务

2.3项目概况：石板河东铝土矿采矿证号C4100002011123110124083。2021年7月石板河东铝土矿《矿产资源开采与生态修复方案》进行备案，目前已过期，需要重新编制。根据采矿许可证：批准开采矿种为铝土矿；开采方式为露天；生产规模 10 万吨/年，矿区面积 1.5047km2；开采标高从 385m 至 100m。该矿山一直没有生产，处于停产状态。

2.4项目地点：平顶山市宝丰县

2.5主要工作内容及质量标准要求：

2.5.1主要内容：

按照2018年《河南省中国铝业股份有限公司宝丰县石板河铝土矿资源储量（整合）核实报告》，根据《河南省白然资源厅关于进一步规范矿产资源勘查方案和开采方案编制评审工作的公告》的编制大纲及相关要求编制、评审备案《石板河东铝土矿开采方案》。根据《矿区生态修复方案编制指南(临时)》的编制大纲及相关要求编制、评审备案《生态修复方案》。

2.5.2质量要求：按照《中华人民共和国矿产资源法》（2025.7.1施行）、《河南省自然资源厅关于进一步规范矿产资源勘查方案和开采方案编制评审工作的公告》（豫自然资公告〔2025〕12 号）《矿区生态修复方案编制指南（临时）》等文件要求编制，符合河南省编制大纲及评审要求。

2.6报价注意事项：无。

2.7其他要求：见合同格式中的相应条款。

2.8工期：石板河东铝土矿开采方案要求自合同签订之日起1个月内完成方案初稿、3个月内完成方案的评审及备案。生态修复方案要求自开采方案评审1个月内完成初稿，2个月内完成评审备案。

3报价人资格要求

3.1、报价人应为中华人民共和国境内注册的，提供有效的营业执照扫描件;

3.2、拥有矿山设计或固体矿产勘查技术能力，项目负责人为地质、采矿中级及以上职称，确保报告满足评审受理要求。具备履行合同的能力;包括资质状况，专业、技术资格和能力，资金、设备和其他设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员;

3.3、报价人没有处于被责令停业，报价资格没有被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态;在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大质量问题;

3.4、在承接类似于本项目的相关业务中，没有出现报价人负主要责任的安全、技术、质量、商务等纠纷，没有产生严重后果，造成重大经济损失，不得在招报价数据库中存在不良记录;

3.5、信誉要求:报价人在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn)和国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;未列入中铝集团有限公司承包商黑名单。

3.6、具备法律、行政法规规定的其他资格条件。

3.7、本项目不允许联合体报价。

3.8、报价人的安全能力能满足采购文件的要求，包括资质能力、管理能力、人员能力、绩效能力等。

4采购报名和采购文件的获取

4.1 采购文件的价格为200元/份，采购文件购买后该费用无论何种原因或中选与否均不予退还。采购文件必须通过联系人获取，未通过联系人获取采购文件的均视为无效采购，取消其报价资格。拟报价人必须将付款凭证原件、传真（或扫描后微信发送）传送至联系人后方可取得采购文件（纸质版或电子版）。纸质版可到采购人处领取，电子版通过微信方式发至报价联系人。

报价保证金3000元（叁仟元整）

汇款信息如下（保证金必须是公对公汇款）：

开户名称：中铝中州矿业有限公司

开户行：中国银行焦作山阳支行

银行账号：259865455392

汇款备注中，须注明“石板河东铝土矿开采方案及生态修复方案编制项目采购文件费”，“石板河东铝土矿开采方案及生态修复方案编制项目报价保证金”。

4.2 购买采购文件时间：自公告之日起至2026年9月29日20:00（北京时间）

采购文件必须通过联系人获取，未通过联系人获取采购文件的均视为无效采购，取消其报价资格。拟报价人必须将企业营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证（正反面）、文件费回执等传送至联系人后方可取得采购文件（电子版）。

5资格审查方式

本次采购资格审查方式采用资格后审，在评审时由评审委员会对报价人进行资格审查。

6报价文件的递交

6.1 报价文件递交截止时间/报价时间：2026年9月30日14：00（北京时间）。

6.2 报价及评审地点：生产管控中心生产技术办公室矿山会议室（中州铝业办公楼西保卫部三楼）

7发布公告的媒介

我公司仅在中铝中州铝业有限公司（https://zzly.chinalco.com.cn/）发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

8联系方式

采购人：中铝中州铝业有限公司生产管控中心

地  址：河南省修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司

联系人：王

电  话：0391-3505375        15544395273（加此微信获取采购文件）

电子邮箱：3245396774@qq.com

9购买采购文件款请按如下地址汇款

汇款信息如下（必须是公对公汇款）：

开户名称：中铝中州矿业有限公司

开户行：中国银行焦作山阳支行

银行账号：259865455392

10监督部门：投诉举报部门

中铝中州铝业有限公司：0391-3503580

中国铝业股份有限公司：010-82298446

中国铝业集团有限公司：010-82298683

邮箱：zzlyjw02@126.com